План тестирования

1. Идентификатор (Test plan identifier)
2. Введение (Introduction)

Наш компания специализ на функц тестир-ии ПО котятки. Будет произведено UI/UX и функц тестиров.

1. Объекты тестир

Галерея

Форма заказа

Зоотовары

Крзина заказа

ЛК

1. Риски

Форс-мажор

Неверная оценка времени

Временное отсутствие заказчика

Ураган котят

Прекращение финансирования

1. Функции к тестированию

Эквайринг – оплата на сайте

Восстановление доступа в ЛК

Авторизация/аутентификация

Функционал корзины

Поиск

Фильтры

Страница сравнения товаров

Функция заполнения галереи

Форма обр связи

Планируемое время тестирования 1 мес

1. Функции не тест

Работа с Базой данных

Рекламная интеграция

Локализация

1. Подходы

Смоки

UI/UX

Исследовательское

Функциональное

Интеграционное

…

1. Критерии пр

Критерии начала

* Гтовность треб
* Гот-ть тестов площадки
* Гот-ть ПО

Критерии оконч

* Время
* Бюджет
* Все тест кейсы пройдены
* Найденные баги исправлены и перепроверены
* Отчет по тестир-ю

1. Крит остановки/возобновл тестир

* Наличие/отсутствие блокеров
* Отсутствие/порча оборудования и неисправность
* Изменение ТЗ

1. Результ тестир

* Клво заверш тест
* Метрики
* Затрач время
* Схемы
* Документ
* Фичи

1. Оставшиеся задачи тестирования

Интеграция

Мобильн версии

1. Требования среды

Мобил платформы: Андроид, Айос

Браузеры: Хром Сафари, Опера

ОС: Win/Unix

Тестовая среда

Наличие оплач версии Тестрайл

Наличие плат версии Браузерстек

1. Требования по части кадров и их обучения

1 Senior

3 Junior

1. Распределение обязанностейаспределение обязанностей

Иванов Сеньор МобайлИОС

Петров Джуниор Гл страница

1. Расписание/ Schedule

Задача Время Дата начала Дата окончания

Сост плана

Тестир требований

Написание тест кейсов

1. Планирование рисков и непредвиденных обсттоятельств

1 Графики отпусков

2 Больничные

3 Национальные праздники

4 10% непригодность оборудования

1. Утверждение/Approvals
2. Глоссарий

Доп задание к выпускной работе